## Slide 1
PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614
Kuentas
Libros contables oficiales y reportería financiera para una plataforma SaaS contable
Pablo Gustavo Toro García · Gabriel Alejandro Bermar
Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Bernardo
Equipo 11 · Sección 302D · Docente: Cristian Moreno
Septiembre de 2026
Notes: Presenta: Pablo. Saludo, integrantes del equipo y nombre del proyecto. Kuentas es un SaaS contable real de la empresa PittySoft; nuestro proyecto APT es construir sus libros contables oficiales y su reportería financiera.

## Slide 2
El problema
Consultoras contables y pymes en Chile que siguen trabajando con software de escritorio y planillas
Ineficiencia operativa
Digitación repetitiva de asientos, sin validación automática de la partida doble.
Riesgo tributario
Emitir los libros oficiales exige exportar y consolidar a mano, con riesgo de descuadres ante el SII.
Sin acceso remoto
Los sistemas locales no permiten trabajo colaborativo ni tienen arquitectura multiempresa en la nube.
Afecta a contadores y asistentes contables que preparan la información, y a las empresas clientes, que pagan el costo de los errores y los retrasos en el cierre mensual.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
2
Notes: Presenta: Pablo. Contexto: consultoras y pymes chilenas que usan herramientas como MasContable o planillas. Tres problemas: ineficiencia, riesgo tributario ante el SII y falta de acceso remoto. Cerrar con a quiénes afecta.

## Slide 3
La solución
Un motor de libros y reportería integrado a Kuentas, desplegado en Google Cloud Platform
Módulos que construimos
Libro Diario
Libro Mayor
Libro de Compras y Ventas
Estado de Resultado
Balance Clasificado
Balance General
Informes analíticos
Reporte por centro de costo
Cuadratura automática
Debe = Haber validado en cada comprobante.
Libros sin planillas
Filtros por período, cuenta y centro de costo, con exportación.
En la nube
Aislamiento de datos por empresa cliente.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
3
Notes: Presenta: Gabriel. Explicar que el proyecto cubre la Fase 3 del roadmap de Kuentas: los libros y reportes que cierran el ciclo contable. Destacar los tres aportes: cuadratura automática, libros sin planillas y operación en la nube.

## Slide 4
Arquitectura de la solución
Backend N-Tier y frontend MVVM, desacoplados y desplegados en contenedores
Frontend
Vue 3 · Composition API
Pinia · Tailwind CSS
Patrón MVVM
API REST
NestJS · TypeScript
Controller → Service → Repository
Arquitectura N-Tier
Datos
Prisma ORM · PostgreSQL
Multi-tenant por empresa
Cloud SQL
Google Cloud Platform: Cloud Run, Cloud SQL y Artifact Registry. GitHub con integración continua: las pruebas en Vitest condicionan cada despliegue.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
4
Notes: Presenta: Pablo. Recorrer la solicitud de izquierda a derecha: la vista en Vue llama a la API en NestJS, que aplica la lógica contable en la capa de servicios y persiste con Prisma en PostgreSQL. Mencionar el aislamiento multi-tenant y que el CI bloquea despliegues si fallan las pruebas.

## Slide 5
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e integrar los módulos de libros contables oficiales y reportería financiera de Kuentas, asegurando la cuadratura contable, la integridad de las transacciones y su despliegue operativo en la nube.
1
Diseñar el modelo de datos de libros e informes, con índices por cuenta, período y empresa.
2
Implementar los servicios y endpoints en NestJS con Prisma para procesar comprobantes y calcular saldos.
3
Construir las vistas en Vue 3 con filtros por período, cuenta y centro de costo, y exportación.
4
Validar la cuadratura contable con pruebas unitarias y de integración en el pipeline de CI.
5
Desplegar la solución en GCP y documentarla en un manual para usuarios contables.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
5
Notes: Presenta: Gabriel. Leer el objetivo general y resumir cada específico por su verbo: diseñar, implementar, construir, validar y desplegar. Cada uno se asocia a una etapa del plan de trabajo.

## Slide 6
Competencias del perfil de egreso
Cómo aplicamos cada competencia en el proyecto
C1 · Pruebas de certificación
Certificar Debe = Haber y el cálculo de saldos con pruebas antes de cada despliegue.
C4 · Modelos de datos
Modelar vouchers, cuentas, períodos y centros de costo con aislamiento por empresa.
C6 · Programas y rutinas
Lógica contable en TypeScript con tipado estricto y código modular.
C8 · Modelo arquitectónico
Backend por capas y frontend MVVM para desplegar cada módulo por separado.
C11 · Gestión de proyectos
Una rama por spec, revisión cruzada de PR y seguimiento contra el roadmap.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
6
Notes: Presenta: Pablo. Explicar que el proyecto recorre el perfil de egreso completo: desde el modelo de datos hasta la implantación. Dar un ejemplo concreto de la competencia 1: la prueba de cuadratura que bloquea el despliegue si Debe distinto de Haber.

## Slide 7
Metodología: Spec-Driven Development
Cada módulo parte de una especificación con modelo de datos, endpoints y criterios de aceptación
1
Análisis de la SPEC
2
Modelado de datos
3
Backend NestJS
4
Frontend Vue 3
5
Pruebas y PR cruzado
6
Deploy en Cloud Run
Pablo Toro
Backend y base de datos
Modelo en Prisma, servicios y endpoints en NestJS, pruebas de la lógica contable y despliegue en GCP.
Gabriel Alejandro Bermar
Frontend
Vistas en Vue 3, estado con Pinia, filtros y exportaciones, y usabilidad de cada pantalla.
Ambos: redactan y revisan las SPEC, revisan los Pull Requests del otro y validan con el contador consultor.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
7
Notes: Presenta: Gabriel. SDD evita requerimientos ambiguos porque la SPEC define de antemano qué se construye y cómo se aprueba. Recorrer las seis etapas. Luego la división de roles y lo que hacen ambos.

## Slide 8
Estado actual del roadmap
Avance de Kuentas al 11 de septiembre de 2026
26 de 27
specs implementadas (Fases 0 a 3)
9 de 9
specs de libros e informes (Fase 3)
9 de 9
pasos del MVP end-to-end
Fase 0
Base heredada
Completa
Fase 1
Maestros
Completa
Fase 2
Captura
Completa
Fase 3
Libros e informes
Completa
Fase 4
Compras/Ventas
Pendiente
Fase 5
Honorarios
Pendiente
Fase 6
Tesorería
Pendiente
Cada spec pasó por su rama, un Pull Request revisado y el pipeline de CI antes de llegar a producción (PR #22 a #42).
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
8
Notes: Presenta: Pablo. El ciclo contable ya funciona de punta a punta: maestros, vouchers, apertura, Libro Diario, Libro Mayor, Estado de Resultado y Balance General. Lo que queda son las Fases 4 a 6, la segunda pasada de reglas de negocio y el QA integral.

## Slide 9
Plan de trabajo y carta Gantt
18 semanas del semestre, organizadas en las tres fases de la asignatura
Fase 1
Fase 2
Fase 3
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Análisis de SPEC y modelado
Maestros base
Captura transaccional
Libros e informes contables
Compras/ventas, honorarios y tesorería
Segunda pasada de reglas de negocio
Pruebas de certificación
Despliegue, documentación y cierre
Gestión y control del proyecto
Ejecutado
Planificado
Semana actual
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
9
Notes: Presenta: Gabriel. Las actividades de las semanas 1 a 7 ya están ejecutadas. Desde la semana 8 siguen las Fases 4 a 6 del roadmap, la segunda pasada de reglas de negocio y las pruebas de certificación. Las semanas 17 y 18 son despliegue final y cierre.

## Slide 10
Factibilidad
18 semanas, recursos disponibles y riesgos con mitigación definida
Facilitadores
Base de Kuentas ya en producción: maestros y captura transaccional.
SPEC con modelo de datos y criterios de aceptación definidos.
Infraestructura GCP, GitHub con CI y stack configurado, sin costo adicional.
Contador consultor que valida las reglas contables.
Obstaculizadores y mitigación
Normativa contable compleja → validación con el contador y revisión de SPEC.
Sin datos reales del SII → conectores simulados y scripts de carga.
Dos desarrolladores en un repo → ramas por spec y PR con revisión cruzada.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
10
Notes: Presenta: Pablo. El proyecto es factible porque parte de una base en producción, con especificaciones ya escritas y todos los recursos disponibles. Mencionar cada riesgo con su mitigación.

## Slide 11
Evidencias comprometidas
Productos que demuestran el avance y el resultado del proyecto
Avance
Informe de definición
Fundamentación, objetivos, metodología, plan y carta Gantt.
Avance
Repositorio y pruebas
Pull Requests aprobados por spec y reportes de pruebas del CI.
Final
Solución desplegada
Libros e informes operativos en Cloud Run con datos de prueba.
Final
Informe técnico y manual
Modelo de datos, arquitectura, resultados de pruebas y guía de uso.
Proyecto APT Kuentas · Capstone PTY4614 · Equipo 11
11
Notes: Presenta: Gabriel. Dos evidencias de avance y dos finales. Justificar cada una: el repositorio demuestra el trabajo en equipo y la calidad; el despliegue demuestra la implantación; el informe y el manual documentan el resultado.

## Slide 12
Gracias
Pablo Gustavo Toro García · Gabriel Alejandro Bermar · Equipo 11
github.com/pablotoro3ds-star/PabloGustavoToroGarcia-PTY4614-302D-EQUIPO-11
Notes: Presentan ambos. Agradecer a la comisión y al docente.