DUOC UC
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INFORME DE DEFINICIÓN DE PROYECTO APT (FASE 1)

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE MÓDULOS DE REPORTERÍA CONTABLE Y LIBROS OFICIALES PARA LA PLATAFORMA AISAAS KUENTAS

Asignatura: PTY4614 – Capstone
Carrera: Ingeniería en Informática
Sede: San Bernardo

Integrantes:
Pablo Gustavo Toro García

Docente:
Cristian Moreno

Periodo Académico: Segundo Semestre 2026
Fecha: Septiembre de 2026

SECCIÓN PRELIMINAR: ABSTRACT BILINGÜE

Abstract (Español)

El presente proyecto aborda el diseño e implementación de los módulos de reportería contable y libros oficiales (Libro Diario, Libro Mayor y Balances) para la plataforma AiSaaS Kuentas, un software tributario y financiero adaptado a la normativa chilena. Diversas consultoras y estudios contables en el país continúan dependiendo de sistemas legados de escritorio y planillas de cálculo manuales, lo que genera demoras en el procesamiento de información y riesgos de inconsistencia tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Mediante una metodología ágil orientada por especificaciones (Spec-Driven Development), se desarrolla una solución web integral estructurada bajo una arquitectura desacoplada: backend modular en NestJS, base de datos relacional PostgreSQL gestionada mediante Prisma ORM, y una interfaz de usuario reactiva en Vue 3 con Pinia y Tailwind CSS, operando en la infraestructura cloud de Google Cloud Platform (GCP). El proyecto garantiza la integridad de los saldos históricos, optimiza la generación de balances y provee a los contadores una herramienta segura, automatizada y escalable.

Palabras clave: SaaS Contable, NestJS, Vue 3, PostgreSQL, Spec-Driven Development, Libros Contables.

Abstract (English)

This Capstone project encompasses the design, development, and integration of official accounting reporting modules (General Journal, General Ledger, and Classified Balance Sheets) for the Kuentas AiSaaS platform, an accounting software solution tailored to the Chilean tax ecosystem. Currently, numerous local accounting firms rely on desktop legacy systems or manual spreadsheets, which leads to operational bottlenecks and non-compliance risks with internal tax regulations (SII). To address this problem, the team implements a decoupled web architecture comprising a modular NestJS backend integrated with PostgreSQL via Prisma ORM, alongside a reactive user interface developed with Vue 3, Pinia, and Tailwind CSS, hosted on Google Cloud Platform (GCP). Following a Spec-Driven Development (SDD) methodology, this project guarantees historical balance integrity and transaction traceability, providing accounting practitioners with an automated, scalable, and secure platform for statutory financial reporting.

Keywords: Accounting SaaS, NestJS, Vue 3, PostgreSQL, Spec-Driven Development, Financial Reports.

PARTE I: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Antecedentes Personales e Institucionales

• Nombre de los Estudiantes: Pablo Gustavo Toro García / Gabriel Alejandro Bermar
• Carrera: Ingeniería en Informática
• Sede: San Bernardo
• Asignatura: PTY4614 – Capstone
• Docente: Cristian Moreno
• Periodo Académico: Segundo Semestre 2026

2. Descripción del Proyecto APT

• Nombre del Proyecto: Desarrollo e Integración de Módulos de Reportería Contable y Libros Oficiales para la Plataforma AiSaaS Kuentas.
• Área(s) de Desempeño: Desarrollo Fullstack, Modelamiento de Datos y Arquitectura de Software.
• Competencias Disciplinares Directamente Involucradas:
   - Competencia 4: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.
   - Competencia 6: Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.
   - Competencia 8: Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria.
   - Competencia 11: Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.

3. Fundamentación del Proyecto APT

3.1 Relevancia para el Campo Laboral (Indicador 1)

En Chile, el ejercicio de la contabilidad para pequeñas y medianas empresas enfrenta una fuerte brecha tecnológica. Gran parte de los estudios contables y consultoras independientes operan con sistemas legados monolíticos instalados localmente (como MasContable) o planillas Excel independientes. Esto acarrea duplicidad de digitación, dificultades para trabajar en equipo de manera remota, lentitud al consolidar datos históricos y una alta probabilidad de inconsistencias tributarias frente al SII.
El proyecto Kuentas resuelve este problema mediante un AiSaaS en la nube de alta disponibilidad. Automatizar la reportería legal (Libro Diario, Mayor y Balances) impacta directamente en la productividad del contador, disminuyendo tiempos de cálculo de semanas a segundos, garantizando la inmutabilidad de los comprobantes y asegurando la consistencia tributaria en períodos fiscales anuales.

3.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso (Indicador 2)

La construcción del proyecto exige la articulación armónica de las competencias clave de la carrera de Ingeniería en Informática de Duoc UC:
• Modelamiento y Persistencia de Datos (Competencias 4 y 5): Diseño relacional normalizado con Prisma ORM en PostgreSQL, estructurando entidades de cuentas, comprobantes, ítems contables y empresas, con índices cronológicos optimizados para cálculo de saldos arrastrados.
• Codificación y Arquitectura de Software (Competencias 6 y 8): Desarrollo bajo patrón N-Tier desacoplado. En el backend, NestJS provee controladores RESTful, inyección de dependencias y servicios de negocio aislados. En el frontend, Vue 3 con Composition API y Pinia gestiona la reactividad del estado y componentes reutilizables.
• Aseguramiento de Calidad (Competencia 7): Diseño de pruebas automatizadas (Jest y Vitest) y pruebas de cuadratura con balances históricos reales.
• Gestión Ágil de Proyectos (Competencia 11): Trabajo colaborativo basado en ramas de Git, revisión formal de Pull Requests y cumplimiento estricto de criterios de aceptación.

3.3 Relación con Intereses Profesionales y Proyección Laboral (Indicador 3)

El proyecto se vincula directamente con la vocación hacia el Desarrollo Fullstack y la Arquitectura de Soluciones Cloud. Afrontar un software en producción real permite superar el alcance de proyectos académicos convencionales, enfrentando problemas de concurrencia, reglas contables complejas y despliegues en infraestructura de nube.
En una proyección laboral a 5 años, mi meta es ejercer como desarrollador Senior o Líder Técnico en entornos de trabajo remoto para empresas que desarrollen productos SaaS escalables. Esta experiencia aporta un portafolio comprobable de diseño de APIs, optimización de consultas SQL, interfaces interactivas y pipelines de integración continua.

3.4 Factibilidad de Desarrollo y Gestión de Riesgos (Indicador 4)

El proyecto es completamente factible de ejecutarse en el marco del semestre académico (cronograma formal de 14 semanas con Fases 0 a 3 completadas como MVP en S7 y Fases 4 a 6 planificadas):
• Recursos Disponibles: Acceso a la VM de desarrollo en Google Cloud Platform (GCP), base de datos en Cloud SQL (PostgreSQL), repositorio centralizado en GitHub y herramientas de desarrollo modernas (Docker, NestJS, Vue 3).
• Facilitadores: Metodología Spec-Driven Development con SPECs ya documentadas y aprobadas; apoyo técnico del Tech Lead (Rodrigo) y asesoría del experto tributario (Claudio).
• Gestión de Obstaculizadores:
   - Riesgo de errores en reglas contables: Mitigado mediante sesiones de validación periódica con el especialista contable y validación con balances cerrados reales.
   - Rendimiento en agregación de datos masivos: Mitigado mediante indexación compuesta en PostgreSQL y endpoints con paginación optimizada.
   - Coordinación de equipo: Mitigado mediante Git Flow con ramas por funcionalidad y Pull Requests con aprobación obligatoria.

PARTE II: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

4. Objetivos del Proyecto (Indicador 5)

4.1 Objetivo General:
Desarrollar e integrar los módulos de reportería contable y libros oficiales (Libro Diario, Libro Mayor y Balances) para la plataforma AiSaaS Kuentas, asegurando la integridad de los datos financieros, el cumplimiento de la normativa contable chilena y un rendimiento eficiente en entornos cloud.

4.2 Objetivos Específicos:
1. Backend y Persistencia: Diseñar el esquema de base de datos relacional en PostgreSQL mediante Prisma ORM e implementar los servicios en NestJS para la consulta, agregación cronológica y cálculo de saldos acumulados.
2. Frontend e Interacción: Construir una interfaz reactiva en Vue 3 con Pinia y Tailwind CSS que permita filtrar por cuentas, períodos y centros de costos, visualizando y exportando los libros en PDF y Excel/CSV.
3. Calidad y Verificación: Diseñar y ejecutar pruebas automatizadas (Jest/Vitest) y pruebas de cuadratura contable utilizando balances históricos para validar la exactitud de los reportes frente a normativas legales.

5. Metodología de Trabajo (Indicador 6)

El proyecto se ejecuta bajo la metodología Spec-Driven Development (SDD), articulada con prácticas ágiles de Scrum. En SDD, cada módulo se define en un documento formal de especificación técnica antes de iniciar su codificación, estableciendo contexto, modelo relacional, contratos de API y Criterios de Aceptación (CA) rigurosos y verificables.

Ciclo de Vida del Software:
1. Análisis y Homologación: Lectura de la SPEC contable y validación de reglas de negocio con el especialista tributario.
2. Modelado y Contratos: Definición de migraciones en Prisma ORM y creación de DTOs en NestJS.
3. Construcción Backend: Desarrollo de endpoints RESTful bajo arquitectura N-Tier con aislamiento multi-tenant.
4. Construcción Frontend: Desarrollo de vistas en Vue 3 y gestión del estado con Pinia.
5. Testing y QA: Validación cruzada de pruebas unitarias, de componentes y validación de saldos contables.
6. Despliegue y Merge: Revisión de código mediante Pull Request (PR) y despliegue continuo en GCP.

Distribución de Roles en la Dupla de Trabajo:

| Integrante | Rol Principal | Áreas de Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Pablo Toro | Desarrollador Fullstack & Arquitectura Backend | Diseño relacional en Prisma ORM, lógica de servicios y cálculo contable en NestJS, configuración de endpoints REST, optimización de consultas SQL y soporte en integración frontend. |
| Gabriel Alejandro Bermar | Desarrollador Fullstack & Especialista Frontend/QA | Construcción de componentes reactivos en Vue 3, gestión de estado con Pinia, flujos de exportación a PDF/Excel, elaboración de pruebas en Vitest y validación de interfaces de usuario. |

6. Matriz de Evidencias (Indicador 8)

| Hito / Fase | Nombre de la Evidencia | Descripción Técnica | Justificación Académica y Disciplinar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición (Semana 6 / S7) | Informe de Definición y Planificación APT + MVP 9/9 | Documento formal con alcance, fundamentación, objetivos, metodología SDD, Carta Gantt y ciclo contable end-to-end verificado (MVP en S7). | Demuestra la capacidad de formulación, análisis de requerimientos, planificación estructurada y validación funcional temprana del núcleo contable. |
| Fase 2: Avance (Semanas 8 a 12) | Repositorio GitHub, Pull Requests y Fases 4-5 | Enlaces a PRs aprobados de compras/ventas, honorarios, centralización contable y suites de pruebas automatizadas en Vitest. | Evidencia la aplicación de estándares de codificación limpia, control de versiones colaborativo, modelado de datos y desarrollo de pruebas unitarias. |
| Fase 3: Cierre (Semanas 13 y 14) | Software en Nube (GCP Cloud Run) e Informe Final | Aplicación operativa en Google Cloud Platform con Fases 4-6 integradas, QA integral de cierre, documentación y reporte técnico final. | Certifica la entrega integral del software en un entorno productivo real, verificando el logro de los objetivos y el aporte al campo laboral. |

7. Plan de Trabajo Detallado (Indicador 7)

El plan de trabajo se estructura en correspondencia directa con las fases del Roadmap de Implementación oficial de Kuentas (14 semanas, del 27 de julio al 01 de noviembre de 2026):

| Competencia | Fase / Módulo | Descripción de Tareas | Duración | Responsable | Facilitadores / Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Modelo arquitectónico 4. Modelos de datos | Fase 0: Base heredada y Core | Sincronización SII, Plan de Cuentas, Homologación, Motor Tributario, RCV/BHM, F22 y Centros de Costos (SPECs 001-006, 015, 017). | Previo (en main) | Equipo Kuentas / Pablo Toro | Facilitador: Base arquitectónica lista. Obstaculizador: Integración con esquemas del SII. |
| 4. Modelos de datos 6. Programas | Fase 1: Maestros Base | CRUDs de Tipos de Documentos, Clientes, Proveedores, Representantes, Parámetros Globales y Contadores (SPECs 010-016, 041, PRs #22 a #26). | S1 - S3 (3 sem) | Pablo Toro / Gabriel Bermar | Facilitador: Componentes UI estandarizados. Obstaculizador: Validación de RUTs y unicidad de registros. |
| 6. Programas 9. Soluciones sistémicas | Fase 2: Captura Transaccional | Plantillas de Voucher, Utilitario de Apertura e Importador Masivo de Vouchers (SPECs 018, 053, 054, PRs #32 y #33). | S3 - S4 (2 sem) | Pablo Toro / Gabriel Bermar | Facilitador: Esquema de vouchers ya definido. Obstaculizador: Procesamiento de archivos CSV masivos. |
| 6. Programas 8. Arquitectura 7. Pruebas calidad | Fase 3: Libros e Informes (APT) | Libro Diario, Libro Mayor, Estado de Resultados, Balances y Reportes (SPECs 019-021, 024-028, 044, PRs #30, #31, #36-#42). Hito MVP en S7. | S2 - S7 (6 sem) | Pablo Toro / Gabriel Bermar | Facilitador: Mayorización y fórmulas contables. Obstaculizador: Totalización y cuadratura de 8 columnas. |
| 6. Programas 9. Soluciones sistémicas | Fases 4-6: Extensiones del Sistema | Compras/Ventas (SPECs 036-050), Honorarios y Boletas (SPECs 022-052), Tesorería y Régimen 14 Ter (SPECs 033-059). | S8 - S13 (6 sem) | Pablo Toro / Gabriel Bermar | Facilitador: MVP 9/9 verificado. Obstaculizador: Integración de conciliación bancaria. |
| 7. Pruebas calidad 11. Gestionar proyectos | Segunda Pasada QA y Cierre | Reglas de negocio finas (§5), QA integral con Vitest, despliegue a Cloud Run y consolidación de documentación APT. | S12 - S14 (3 sem) | Pablo Toro / Gabriel Bermar | Facilitador: Cobertura de tests previa. Obstaculizador: Tiempos de certificación en staging/prod. |

8. Carta Gantt Oficial del Proyecto APT (Indicador 7)

A continuación se presenta la Carta Gantt oficial del Roadmap de Implementación de Kuentas, diseñada y acordada por la dupla de trabajo (Pablo Toro + Gabriel Alejandro Bermar), con una duración de 14 semanas (27-jul-2026 al 01-nov-2026), abarcando 27 especificaciones técnicas y estableciendo el cumplimiento del MVP en la Semana 7 (Semana actual):

Figura 1: Carta Gantt del Roadmap de Implementación Kuentas (14 semanas, Fases 0 a 3 completadas, Hito MVP en Semana 7).

Nota. Esta figura muestra la ventana del roadmap del producto Kuentas (27-07-2026 al 01-11-2026). La planificación académica del proyecto APT, distribuida en las 18 semanas y las tres fases de la asignatura, se presenta en la carta Gantt de la Guía del Estudiante (evidencia 1.5).

Tabla Detallada de la Carta Gantt por Especificación y Período:

| Spec | Módulo / Funcionalidad | Estado / PR | Periodo | Fechas | Tipo de Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Onboarding y Sincronización SII | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 002/013 | Plan de Cuentas / Cuentas | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 003 | Homologación + Balance Histórico | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 004 | Motor Tributario | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 005 | Sincronización RCV/BHM | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 006 | Formulario 22 y Declaraciones Juradas | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 015 | Centros de Costos | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 017 | Registro de Voucher (base) | en main | Previo | Heredado | Base heredada |
| 014 | Tipo de Documentos | PR #22 | S1 | 27/07 - 02/08 | Spec implementada |
| 011 | Clientes | PR #23 | S1 - S2 | 27/07 - 09/08 | Spec implementada |
| 012 | Proveedores | PR #24 | S1 - S2 | 27/07 - 09/08 | Spec implementada |
| 010 | Representantes | PR #25 | S2 | 03/08 - 09/08 | Spec implementada |
| 041 | Parámetros Globales | merge 4b4aee2 | S2 | 03/08 - 09/08 | Spec implementada |
| 016 | Contadores | PR #26 | S2 - S3 | 03/08 - 16/08 | Spec implementada |
| 042 | Registro de Factores | lo consume 004 | S2 | 03/08 - 09/08 | Consumido por Core |
| 018 | Plantillas de Voucher | en main | S3 | 10/08 - 16/08 | Spec implementada |
| 054 | Utilitario de Apertura | PR #32 | S3 - S4 | 10/08 - 23/08 | Spec implementada |
| 053 | Importar Voucher Masivo | PR #33 | S4 | 17/08 - 23/08 | Spec implementada |
| 019 | Libro Diario | PR #30 | S2 - S3 | 03/08 - 16/08 | Spec implementada (APT) |
| 021 | Libro Mayor | PR #31 | S3 | 10/08 - 16/08 | Spec implementada (APT) |
| 026 | Estado de Resultado | PR #36 | S4 - S5 | 17/08 - 30/08 | Spec implementada (APT) |
| 028 | Balance General | PR #37 | S5 | 24/08 - 30/08 | Spec implementada (APT) |
| 027 | Balance Clasificado (8 Columnas) | PR #38 | S5 - S6 | 24/08 - 06/09 | Spec implementada (APT) |
| 020 | Libro Compras y Ventas | PR #39 | S6 | 31/08 - 06/09 | Spec implementada (APT) |
| 025 | Reporte Centro de Costo | PR #40 | S6 | 31/08 - 06/09 | Spec implementada (APT) |
| 024 | Informes Analíticos | PR #41 | S6 - S7 | 31/08 - 13/09 | Spec implementada (APT) |
| 044 | Configuración Estado de Resultado | PR #42 | S7 | 07/09 - 13/09 | Spec implementada (APT) |
| MVP | Ciclo contable end-to-end verificado | 9 de 9 pasos | S7 | 07/09 - 13/09 | HITO PRINCIPAL MVP |
| F4 | Compras/Ventas y Centralización | specs 036-050 | S8 - S10 | 14/09 - 04/10 | Planificado |
| F5 | Honorarios y Boletas | specs 022-052 | S10 - S12 | 28/09 - 18/10 | Planificado |
| F6 | Tesorería, 14 Ter y Utilidades | specs 033-059 | S11 - S13 | 05/10 - 25/10 | Planificado |
| 2.ª | Segunda pasada: reglas de negocio | roadmap §5 | S12 - S14 | 12/10 - 01/11 | Planificado / Hito |
| QA | QA integral, documentación y cierre | Vitest / Cloud Run | S13 - S14 | 19/10 - 01/11 | Hito de Cierre APT |

PARTE III: ESTÁNDARES DE CALIDAD Y APARTADOS EN INGLÉS

9. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios (Indicador 11)

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad Disciplinarios | Evidencia de Cumplimiento en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación con buenas prácticas. 1.2 Aplica pruebas en productos y procesos. 1.3 Desarrolla mejoras al producto según resultados. | • Testing automatizado unitario y de componentes con Jest y Vitest. • Pruebas de verificación de saldos con datos históricos y mocks de sincronización. • Corrección de discrepancias de cuadratura mediante iteraciones directas en la lógica de cálculo. |
| Gestionar proyectos informáticos | 2.1 Planifica proyectos según requerimientos de la organización. 2.2 Controla proyectos según requerimientos organizacionales. | • Carta Gantt oficial de 14 semanas con 27 specs y seguimiento de hitos (MVP en S7). • Control mediante feature branches, revisiones de código en GitHub y seguimiento de criterios de aceptación de las SPECs. |
| Construir modelos de datos | 3.1 Diseña modelos de datos escalables en el tiempo. 3.2 Implementa modelos de datos relacionales para la organización. | • Esquema relacional normalizado para vouchers, cuentas, períodos y empresas. • Implementación en PostgreSQL mediante Prisma ORM con migraciones controladas e índices optimizados para agregaciones temporales. |
| Desarrollar soluciones de software | 4.1 Construye soluciones sistematizando desarrollo y mantención. 4.2 Integra componentes de la solución. 4.3 Implanta la solución bajo estándares definidos. | • Codificación modular bajo arquitectura N-Tier con TypeScript en NestJS y Vue 3. • Integración de frontend reactivo con API RESTful tipada y stores en Pinia. • Despliegue en la nube mediante Google Cloud Run, Cloud SQL y gestión de variables seguras. |

10. Individual Conclusions (English - Indicador 12)

The definition and planning phase of this Capstone project has demonstrated the technical and academic viability of developing the financial reporting engine for the Kuentas AiSaaS platform. By formulating clear requirements and adopting a modular N-Tier architecture—combining NestJS on the server side and Vue 3 on the client side—the proposed solution addresses the real operational limitations that Chilean accounting firms face when using legacy software.

From an academic perspective, establishing this structured project definition allows direct integration of essential graduate competencies, particularly relational database modeling, clean software construction, and agile project management. The division of tasks between the team members ensures balanced workload distribution, technical specialization, and accountability.

Finally, the adoption of the Spec-Driven Development (SDD) methodology provides a concrete framework to mitigate risks associated with complex tax calculations and high-volume transaction processing. The proposed schedule and milestone deliverables confirm that the project objectives are realistic and achievable within the academic semester.

11. Individual Reflection (English - Indicador 12)

Engaging in the definition phase of this Capstone project within a real-world production environment has represented a significant milestone in my professional transition toward becoming a Fullstack Software Engineer. Reflecting on my academic journey at Duoc UC, I recognize that my core technical strengths lie in database modeling, backend service construction, and frontend component integration. This project provides an ideal platform to leverage those strengths while working on a software product that serves actual business needs.

Simultaneously, this phase has highlighted critical areas where I must continue to develop my skills. Handling complex accounting calculations requires rigorous validation and close collaboration with business domain experts. Furthermore, achieving reliable continuous deployment in Google Cloud Platform and implementing robust automated testing suites demand greater technical maturity than standard classroom exercises.

Working collaboratively with my teammate Gabriel Alejandro Bermar under the Spec-Driven Development framework reinforces the value of clear communication, rigorous code reviews, and proactive risk management. Ultimately, this Capstone experience bridges academic preparation with industrial standards, providing a solid foundation for my long-term career goal of designing and leading scalable cloud software architectures.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas APA 7.ª Edición - Indicador 9)

• Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance. https://agilemanifesto.org/
• Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
• NestJS Documentation. (2024). NestJS: A progressive Node.js framework. Official Documentation. https://docs.nestjs.com
• PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/
• Prisma Data Inc. (2024). Prisma ORM: Next-generation ORM for Node.js and TypeScript. Official Documentation. https://www.prisma.io/docs
• Vue.js Documentation. (2024). Vue.js: The Progressive JavaScript Framework. Official Documentation. https://vuejs.org