|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Las actividades de las fases 1 a 6 del plan se cumplieron en los plazos previstos. En la semana 9 el sistema quedó operativo, con los cincuenta módulos del levantamiento disponibles. La actividad con retraso es la integración con el Servicio de Impuestos Internos. El conector está construido y las consultas públicas funcionan, pero en producción el sistema todavía opera con datos simulados. Facilitó el trabajo la coordinación con mi compañero y la base construida en las fases anteriores. Lo dificultó la disponibilidad horaria de ambos, porque compatibilizamos el proyecto con otras asignaturas y con la práctica laboral, y la complejidad de la integración con el API Gateway del SII.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La integración la dividí en etapas: primero el conector con datos simulados, después las consultas públicas y por último el contrato oficial del servicio. Así el resto del desarrollo no quedó detenido. Para el problema de los tiempos repartimos las especificaciones de modo que cada uno pueda avanzar por separado y revisar el trabajo del otro. Para el cierre priorizo lo que condiciona la puesta en marcha: integrar los cambios pendientes, activar la integración real con el SII y registrar las pruebas del contador.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. El avance es verificable: el sistema está desplegado, con 734 pruebas automatizadas y 107 cambios integrados, cada uno revisado por mi compañero. Puedo mejorar el cierre de los cambios pendientes antes de abrir nuevos, y mantener la documentación al día, porque el roadmap y el documento de arquitectura quedaron atrasados respecto del código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud es cómo evidenciar un proyecto que sigue en evolución y que depende de validaciones del cliente para avanzar. La pregunta para el docente es cómo presentar el trabajo que surgió después de la planificación inicial y cómo exponer un riesgo que aún está abierto, como la activación de la integración con el SII.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No fue necesario redistribuir las actividades. Ambos tenemos el mismo rol y cada uno toma especificaciones completas. Sí incorporamos actividades nuevas: la bitácora de pruebas con el contador, el manual de usuario y la actualización de la documentación técnica. Las asumimos en conjunto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La evaluación del trabajo en grupo es positiva. Destacamos el apoyo mutuo cuando uno dispone de menos tiempo y la revisión cruzada de cada cambio antes de llegar a producción. Podemos mejorar la coordinación de horarios y el cierre oportuno de los cambios que quedan pendientes de integrar.